|  | ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL BISTRET Tel :0251/355011;Fax:0251/355550 ; e-mail : primariabistret@gmail.com; www.primariabistret.ro |
| --- | --- |

HOTARARE

privind  aprobare act aditional nr. 4  la contractul de lucrari nr. 4594 din data de 17.08.2020  ,, Modernizare drum comunal in Comuna Bistret,judetul Dolj,,

Consiliul Local al comunei Bistreţ, judeţul DOLJ, întrunit în şedinţă ordinară azi, 28.06.2022

Avand in vedere:

-  Nota de fundamentare a primarului.si raportul  compatimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

- Ordonanta  nr.15 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.833 din 31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

- Ordinul nr.1336 din 21.09.2021 cu privire la aprobarea ,,Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare”

- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

# În temeiul art. 129 , art. 196 , alin.1 , art. 243 alin 1 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

# HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă actul aditional act aditional nr. 4  la contractul de lucrari nr. 4594 din data de 17.08.2020  ,, Modernizare drum comunal in Comuna Bistret,judetul Dolj,,conform caruia se ajusteaza valoarea aferenta cheltuielilor cu materialel pentru restul de executat la data intrarii in vigoare a OG 15/2021 se va realiza prin utilizarea formulei si a prevederilor OUG NR.47/2021

Art. 2 (1) Pretul final al contractului , respectiv pretul lucrarilor platibil executantului de catre achizitor ,este de 1.1008.965,33 lei , la care se adauga TVA in valoare de 210.703,41 lei ,rezultand un total general de 1.319.668,75 lei .

( 2) Restul clauzelor raman nemodificate.

Art 3– Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari răspund primarul si Compartimentul financiar- contabil al Primariei Bistret,

Art. 4– Prezenta hotarare se comunica  prin grija secretarului:

- Institutiei Prefectului Judetului Dolj

- Primarului Comunei Bistret

- Compartimentul financiar- contabil

# - Se afiseaza pe pagina WEB www.primariabistret.ro

Presedinte sedinta			  Secretar general Uat,

Mladin Octavian Victor	Sandu Andreea-Nicoleta

Nr.77

Adoptată în şedinţa din data de 28.06.2022

Cu un număr de 10 voturi „pentru“ din numărul total de 13 consilieri în funcţie,  un număr de 3 consilieri absenti