|  | ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ CONSILIUL LOCAL BISTRET Tel :0251/355011;Fax:0251/355550 ; e-mail : primariabistret@gmail.com; www.primariabistret.ro |
| --- | --- |

HOTARARE

privind aprobarea procesului verbal de receptie  la terminarea lucrarilor nr. 5000/30.06.2025

si aprobare introducerii in inventarul domeniului public  -  a investitiei “Instalarea a doua statii de reincarcare masini electrice pe strada Targului, nr. 3, in cadrul proiectului: „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ”"

Avand in vedere:

-  nota de fundamentare a primarului  si raportul  compatimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

- procesul verbal de receptie  la terminarea lucrarilor nr 5000/30.06.2025;

- procesul verbal de receptie  si punere in functiune   nr. 209/27.06.2025;

- devizul general – faza : Actualizat la finalizarea lucrarilor si amplasarea statiei;

În temeiul art. 129 ,alin 2 lit. c) ,art. 139 alin. 3, lit. g) art. 196 , alin.1 , lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

# HOTARASTE:

Art. 1  (1) Se aproba procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor  cu numarul 5000/30.06.2025, a investitie cu finantare in cadrul PNRR, in baza contractului de finantare nr. 131667 din 21.11.2022 si executata in cadrul contractului de lucrari nr. 9334/23.12.2024, anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

(2) Se aproba introducerea in inventarul domeniului public - a investitiei: „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ”.

Art  2. Se aproba capacitatile fizice realizate:

- Actualizarea Planului Urbanistic General si Transpunerea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si planificare Urbana;

- Executie lucrari platforma pentru statia de reincarcare;

- 1 buc statie de reincarcare masini electrice cu doua puncte de incarcare de 60 KW DC + 22 KW AC;

Art.3 –(1) Se aproba valoarea  devizului general -la finalul investitiei  al obiectivului de investitie ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ " in suma de 649.736,10 lei cu TVA, anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

(2) Se aproba valoarea de inventar a  investitiei ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ  in suma 182.070,00 lei cu TVA.

(3)  Se aproba valoarea de inventar a STATIEI DE REINCARCARE MASINI ELECTRICE in suma de 467.666,10 lei cu TVA.

Art 4- Se va actualiza inventarul domeniului public in conformitate cu prevederile art 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si se va publica in Monitorul Oficial Local.

Art.5 - Se aprobă dreptul de utilizare al investitiei realizate pana la finalizarea contractului si cel putin 5 ani de sustenabilitate.

Art.6 – (1) Se aprobă, asigurarea sustenabilitatii proiectului ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA BISTREȚ, JUDEȚUL DOLJ " astfel  :

(2). UAT Comuna Bistret  in calitate de Beneficiar al finantarii nerambursabil, se angajeaza sa mentina investita realizata prin asigurarea mentenantei si servciciilor asociate acesteia pe o perioada de 5 ani;

(3). UAT Comuna Bistret in calitate de Beneficiar al finantarii nerambursabila nu va realiza o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

(4). UAT Comuna Bistret in calitate de Beneficair al finantarii nerambursabila nu realizeaza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei.

Art.7 -Se aproba intretinerea si/sau repararea infrastructurii pe toata perioada de monitorizare a investitiei a investitie cu finantare in cadrul PNRR.

Art.8 -Se aproba realizarea accesului public la investitia cu finantare in cadrul PNRR fara perceperea de taxe suplimentare, pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei, in afara costurilor inregistrate de contorul statiei (energia electrica consumata) aferent fiecarui utilizator.

Art.9 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari răspunde Primarul comunei Bistret impreuna cu compartimentele de specialitate.

Art.10– Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică:
     - Instituţiei Prefectului  Judeţului Dolj;

-  Primarului comunei Bistret;

- Site primarie

- Ministerulului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;

Presedinte sedinta			                   Secretar general UAT,

Cîrstea Mihail                                             Sandu Andreea Nicoleta

Nr.65

Adoptată în şedinţa extraordinara  din data de 18.07.2025

Cu un număr de 12 voturi „pentru“ din numărul total de 12 .consilieri în funcţie